赛题五  /  招采数据智能分析引擎

# 技术路线与数据质量分析报告

解析方案、实测边界与评测计划

版本 0.1  ·  2026-09-26  ·  提交前草稿

评审口径 当前没有人工 Gold，也没有官方查询基准。官方数据上的候选、OCR 提示和吞吐记录只说明接入管线运行过，不能解释为准确率或评分结果。

# 一 结论与使用范围

本报告区分工程接入能力和抽取质量。官方全量任务证明 1038 条公告能够通过后台管线进入隔离数据库，并获得规则候选及 OCR 提示；由于任务使用 rules + RapidOCR、没有模型调用，也没有人工 Gold，它不能证明字段准确或场景查询与官方答案一致。

# 二 技术路线对比

| 方案 | 适用内容 | 速度/成本 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规则解析 | 明确 HTML/Office 表格、采购单位与标准标签 | 本地执行，不消耗模型额度；稳定且可追溯 | 正文自由叙述、扫描件和变化较大的版式覆盖有限 |
| Qwen/DeepSeek 模型 | 非表格内容、上下文归并、结构化字段抽取 | 受服务时延、并发与 token 影响；每个文档需请求 | 幻觉、截断、端点参数差异及费用，需要证据校验 |
| Hybrid | 规则行与模型补充结果合并 | 兼顾确定性与语义覆盖，仍会产生模型调用 | 跨附件对齐与去重可能冲突；须保留证据并人工评测 |
| RapidOCR + 表格映射 | 扫描图像、扫描 PDF 的文本入口 | 本机推理，不消耗云模型额度 | 识别文字不等于正确还原表格结构，必须抽样核验 |

当前建议的操作次序是先用规则模式建立可复现基线，再以人工 Gold 对比规则、模型和混合方案；留出集必须与调优样本隔离。全量部署时先核对源文件哈希与解析警告，遇到错误附件不得让模型臆造缺失字段。

# 三 数据接入与工程基线

| 指标 | 实测值 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 公告数 | 1,038 / 1,038 完成；0 最终失败 | 独立 SQLite 数据集，模型调用 0 次 |
| 入口文件完整性 | 2,008 个文件 SHA-256 复核；0 不匹配 | 源文件未修改 |
| 附件 | 970 个外层 ZIP，合计约 3.57 GB；RAR/7z 解析出 239/13 个叶文件 | 递归解析共 14,174 个叶文件，含 HTML |
| 抽取候选 | 6,814 条标的候选；采购参与方 0、中标记录 0 | 无 Gold，不代表正确率 |
| 处理时间 | 3 个工作进程，检查点估算约 66 分 45 秒；每公告中位数 1.127 秒，P95 41.249 秒 | rules + OCR 本机工程基线，不代表 model/hybrid 模式 |
| OCR 提示 | 2,261 条识别/复核提示覆盖 359 条公告 | 提示数量不是正确识别率 |

# 四 数据质量风险

| 发现 | 范围 | 处理状态 |
| --- | --- | --- |
| 下载错误伪附件 | 87 个成员，涉及 61 条公告 | 已识别并隔离；缺失内容未恢复，需数据方提供有效材料 |
| OCR 与可信文本不足 | 2261 条 OCR 提示；另 21 条无可信文本提示覆盖 16 条公告 | 应按分层样本回看原图和抽取结果 |
| 不支持格式 | 7 条格式警告，覆盖 3 条公告 | 部分 WPS/专有格式需评估转换路径 |
| PDF 流错误 | 7 条错误记录，覆盖 6 条公告 | 需要人工核对文档能否重开或重新取得 |
| 压缩成员读取错误 | 1 个成员 | 源内容未恢复，不能计作覆盖成功 |
| 参与/中标关系 | 全量规则候选库中均为 0 | 现已加入结构化投标表规则解析；需人工验证再用于聚合 |

这些数据描述完整性、运行告警和候选产量，不回答 TP/FP/FN。只有依据原文独立完成人工标注后，才可以按 docs/EVALUATION.md 的本地口径计算指标，并同时说明该口径与赛事官方定义的差异。

# 五 人工验证计划

使用已生成的 24 条分层标注任务包；两位标注员先共同完成 6 条试标，比较分歧并书面统一字段规则。

试标分歧解决后，各自完成互不重叠的 9 条正式任务；Gold 逐条对照 HTML 与附件，自动预测只作为参考候选。

统计标注一致性和遗漏类型；保留留出样本，在调优完成前不查看其模型指标。

在固定软件版本、模型名、采样参数和 endpoint 下，对 rules、model、hybrid 使用完全相同的样本运行并导出报告。

分别报告七字段、采购单位、投标主体、中标方/金额的精确率、召回率、F1 及约定的总体指标；按赛事正式公式复算后再填最终提交件。

# 六 局限与后续工作

官方附件有真实缺失与专有格式；无效材料不能靠 OCR 或模型恢复。

没有 Gold 时，不可以把开发集、合成夹具或模型自评分包装成赛事准确率。

P1-1 结构化评审表抽取要重点检查采购单位/代理机构误识别、评审分数误作金额、排名误作中标状态及包号错配。

最终报告需要主办方提供指标定义、官方查询样例和评审文档模板后再冻结版本。